QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH "GREENMART LOYALTY"

PHẦN A — Thiết kế vận hành Scrum

Chọn độ dài Sprint cho giai đoạn 8 tuần và giải thích ngắn gọn (1–2 câu) lý do lựa chọn.

- Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần (chia toàn bộ giai đoạn 8 tuần thành 4 Sprint) Vì lý do hệ thống nhiều bên liên quan gồm marketing, kế toán, người dùng

Lập bảng phân 3 vai trò Scrum (Product Owner, Scrum Master, Development Team) cho đội Hoa trong giai đoạn Loyalty: mỗi vai trò chịu trách nhiệm gì.

- Product Owner

  - Đại diện cho khách hàng và đảm bảo mang giá cho khách nghiệm thu sản phẩm

- Scrum Master

  - Người loại bỏ trở ngại (giải quyết vấn đề), đảm bảo tiến độ dự án trong nhóm

- Development Teams

  - Dev – Người phát triển phầm mềm

  - QA / QC – Người đảm bảo chất lượng và kiểm soát sản phẩm hệ thống

  - BA – Người phân tích nghiệp vụ hệ thống

  - DA – Người phân tích dữ liệu của hệ thống (design)

Với MỘT sự kiện Scrum bạn cho là quan trọng nhất trong giai đoạn này, giải thích ngắn gọn nó giúp thể hiện trụ cột nào (Minh bạch/Thanh tra/Thích nghi) trong 3 trụ cột Scrum.

- Review: Giúp thể hiện trụ cột Thích nghi và Minh bạch, vì qua buổi demo sản phẩm chạy thật, các bên liên quan cùng xem xét kết quả và đưa ra phản hồi thực tế để điều chỉnh Backlog cho các Sprint sau.

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

Xây dựng Product Backlog cho chương trình Loyalty, tối thiểu 5 hạng mục (ví dụ: tích điểm sau thanh toán, đổi điểm lấy mã giảm giá, xem lịch sử tích/đổi điểm, thông báo điểm sắp hết hạn, thu hồi điểm khi đơn bị hủy...).

Áp dụng MoSCoW để xếp loại từng hạng mục (Must/Should/Could/Won't have this time), dựa trên tiêu chí ưu tiên rõ ràng do bạn đề xuất — không xếp loại theo cảm tính.

| Feature | MoSCoW |
| --- | --- |
| Tích điểm sau khi thanh toán | Must Have |
| Đổi điểm lấy mã giảm giá | Must Have |
| Xem lịch sử tích / đổi điểm | Should Have |
| Thông báo điểm sắp hết hạn | Should Have |
| Thu hồi điểm khi đơn bị hủy | Must Have |

Chốt danh sách hạng mục sẽ đưa vào Sprint đầu tiên, tuân theo ràng buộc nguồn lực ở mục 3.

- Tích điểm sau thanh toán (Must Have)

- Thu hồi điểm khi đơn bị hủy (Must Have)

- Đổi điểm lấy mã giảm giá (Must Have)

- Xem lịch sử tích / đổi điểm (Should Have)

- Thông báo điểm sắp hết hạn (Should Have)

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

Chọn hạng mục có độ ưu tiên cao nhất (Must have) từ Phần B.

- Tích điểm sau thanh toán

- Thu hồi điểm sau khi đơn bị hủy

- Đổi điểm lấy mã giảm giá

Viết tối thiểu 3 Acceptance Criteria theo chuẩn Given-When-Then cho hạng mục đó (mỗi AC một kịch bản), trong đó có ít nhất 1 kịch bản ngoại lệ/bẫy dữ liệu bám sát quy tắc nghiệp vụ ở mục 2 (ví dụ: đơn hàng bị hủy sau khi đã tích điểm, khách đổi điểm nhiều hơn số dư hiện có, điểm hết hạn ngay trong lúc khách đang đổi điểm...).

Feature: Tích điểm sau thanh toán

- Scenario: Tích điểm thành công

  - Given: Người dùng thực hiện thanh toán

  - When: Bấm vào nút đổi điểm

  - Then: Thông báo đổi thành công và thực hiện cộng điểm

- Scenario: Không đủ số dư đổi điểm

  - Given: Người dùng thực hiện thanh toán

  - When: Bấm vào nút thanh toán

  - Then: Thông báo lỗi thanh toán và khong quy đổi được điểm

- Scenario: Thu hồi điểm khi đơn hàng bị hủy

  - Given: Đơn hàng đã được tích điểm thành công trước đó

  - When: Đơn hàng chuyển sang trạng thái bị hủy hoặc hoàn tiền

  - Then: Hệ thống tự động thu hồi và trừ lại số điểm đã tích tương ứng

Viết Definition of Done áp dụng chung cho Sprint đầu tiên, tối thiểu 3 tiêu chí, không lặp lại nội dung đã có trong các AC.

- Đảm bảo coding convention phải tuân thủ (Clean code)

- Phải có người review chéo code trước khi merge

- Giải quyết conflict trước khi merge

- Tài liệu API Document phải được phát hành cập nhật

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Giữa Sprint đầu tiên, Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi điểm ngay lập tức (từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ) để kịp chạy chương trình khuyến mãi. Hãy trình bày ngắn gọn:

Quy trình Scrum bạn thiết kế ở Phần A sẽ tiếp nhận yêu cầu thay đổi này như thế nào mà không phá vỡ Sprint hiện tại.

- Thay đổi mệnh giá tiền (Detail chi tiết cho đặc tả về chức năng)

- Tiếp nhận

- Họp Refinment lại backlog

- Ký kết biên bản họp

Thay đổi này ảnh hưởng gì đến Product Backlog (Phần B), các Acceptance Criteria và Definition of Done đã viết ở Phần C — cần cập nhật những gì.

- Product Backlog: Cập nhật lại thông số tỷ lệ quy đổi mới cho tính năng đổi điểm.

- Acceptance Criteria: Điều chỉnh lại các con số tính toán trong kịch bản Given-When-Then của tính năng đổi điểm từ mức 20.000đ sang 25.000đ.

- Definition of Done: Không thay đổi gì vì đây là tiêu chuẩn kỹ thuật chung cho toàn dự án.